RESULTADOS DE PRUEBAS

| Proyecto | Connec-TEA |
| --- | --- |
| Institución | DUOC UC – Sede Plaza Oeste |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Asignatura | CAPSTONE |
| Título del Proyecto | Connec-TEA: Plataforma de apoyo educativo enfocada para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). |
| Equipo | • Alan Céspedes – Product Owner • Héctor Saavedra – Scrum Master • Braikel Balboa – Developer |
| Profesor | Luis Alberto Bravo Yáñez |
| Fecha | 30/10/2025 |

Contenido

1. Información General	3

2. Resumen Ejecutivo	3

3. Resultados Detallados por Módulo	4

4. Distribución de Defectos y Riesgos	5

5. Ambiente de Pruebas	6

6. Observaciones y Mejoras	6

7. Conclusiones	6

# 1. Información General

Este informe presenta los resultados obtenidos durante el primer ciclo de pruebas del sistema Connec-TEA, correspondiente a la semana 11 de desarrollo. Las pruebas se realizaron entre el 11 y el 22 de noviembre de 2025. El objetivo principal fue validar la funcionalidad, rendimiento y estabilidad del sistema.

# 2. Resumen Ejecutivo

Durante los primeros ciclos de pruebas del proyecto Connec-TEA se ejecutaron 128 casos de prueba de un total de 150 definidos, alcanzando una tasa de éxito global del 84.4%, con 18 fallos y 2 casos bloqueados.

Los resultados muestran una madurez funcional alta en los módulos críticos (Autenticación, Dashboards y CRUDs principales), mientras que los módulos con integraciones externas o cálculos complejos requieren iteraciones adicionales.

Estadísticas Generales

| Métrica | Valor | Porcentaje | Explicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Total de Casos | 150 | 100% | Base total definida en plan de pruebas |
| Casos Ejecutados | 128 | 85.3% | Casos efectivamente ejecutados |
| Casos Pasados | 108 | 84.4% | Casos con resultado exitoso sobre los ejecutados |
| Casos Fallidos | 18 | 14.1% | Casos con defectos detectados |
| Casos Bloqueados | 2 | 1.6% | Casos no ejecutados por dependencias |
| Casos No Ejecutados | 22 | 14.7% | Pendientes para próximo ciclo |

Los módulos con mejor desempeño fueron Autenticación (92.9%), Gestión de Usuarios (90.9%) y Asignaturas (100%), mientras que los módulos Aulas Virtuales, Evaluaciones Cognitivas y Gestión de Horarios presentaron incidencias de rendimiento y validación.

# 3. Resultados Detallados por Módulo

Se han evaluado los principales módulos del sistema según los casos de prueba diseñados. A continuación, se resumen los resultados obtenidos en cada módulo:

| Módulo | Tasa de Éxito | Observaciones | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación | 92.9% | Estable solo un defecto crítico (token expirado). | Autenticación |
| Dashboard Profesor | 89.5% | Filtros funcionales, error leve en visualización. | Dashboard Profesor |
| Dashboard Apoderado | 88.9% | Diseño responsive mejorable. | Dashboard Apoderado |
| Dashboard Administrador | 85.7% | Error corregido en estadísticas globales. | Dashboard Administrador |
| Gestión de Usuarios | 90.9% | Validación de RUT pendiente de ajuste. | Gestión de Usuarios |
| Gestión de Estudiantes | 88.9% | Correcto funcionamiento general. | Gestión de Estudiantes |
| Gestión de Asignaturas | 100% | Sin defectos detectados. | Gestión de Asignaturas |
| Gestión de Calificaciones | 88.9% | Validación de rango 1.0–7.0 pendiente. | Gestión de Calificaciones |
| Materiales Educativos | 100% | Sin defectos detectados. | Materiales Educativos |
| Sistema de Mensajería | 88.9% | Lectura no actualiza en tiempo real. | Sistema de Mensajería |
| Aulas Virtuales | 81.8% | Integración móvil con Jitsi presenta fallos. | Aulas Virtuales |
| Evaluaciones Cognitivas | 71.4% | Promedio no calculado correctamente. | Evaluaciones Cognitivas |
| Gestión de Horarios | 75.0% | Tiempos de respuesta lentos con 50 registros. | Gestión de Horarios |
| Sistema de Tickets | 75.0% | Actualización visual requiere refresh. | Sistema de Tickets |

# 4. Distribución de Defectos y Riesgos

Durante la ejecución se identificaron 18 defectos documentados (DEF-001 a DEF-018). Los de mayor severidad corresponden a integraciones externas y errores de validación.

A continuación, se detalla la distribución por módulo y los riesgos detectados:

| ID | Descripción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PROB-001 | Integración Jitsi Meet inestable en desarrollo | Alta | En progreso |
| PROB-002 | Datos inconsistentes en base de pruebas | Media | Resuelto |
| PROB-003 | Lentitud con grandes volúmenes de datos | Media | Abierto |

# 5. Ambiente de Pruebas

Las pruebas se realizaron en un entorno controlado con las siguientes configuraciones:

| Componente | Versión / Valor |
| --- | --- |
| Servidor Backend | http://localhost:5000 |
| Frontend | http://localhost:3000 |
| Base de Datos | MongoDB 6.0.12 |
| Node.js | 22.19.0 |
| React | 19.2.0 |
| Socket.IO | 4.8.1 |

# 6. Observaciones y Mejoras

El sistema presenta un estado funcional sólido en sus componentes principales. Los defectos detectados son mayoritariamente de severidad media o alta, sin defectos críticos. Las mejoras sugeridas incluyen:

- Implementar paginación en listados grandes.

- Mejorar validaciones backend en campos críticos.

- Optimizar consultas MongoDB con índices.

- Mejorar accesibilidad (WCAG 2.2).

# 7. Conclusiones

El sistema Connec-TEA ha demostrado un alto nivel de estabilidad funcional, con una tasa de éxito global del 84.4% sobre los casos ejecutados. Los módulos críticos cumplen con los requerimientos definidos y se encuentran listos para pruebas de aceptación. Se recomienda avanzar hacia el segundo ciclo de pruebas enfocado en rendimiento, accesibilidad y tratando que se adapte con la compatibilidad móvil.