REGISTRO DE RIESGOS (RISK LOG)

Proyecto: CONNECT-CEA (Condición del Espectro Autista)

Autores:
Alan Céspedes – Product Owner
Héctor Saavedra – Scrum Master
Braikel Balboa – Developer

# 1. Introducción

Este documento identifica, analiza y evalúa los riesgos asociados al proyecto CONNECT-CEA, incluyendo su situación actual en entorno local y futura migración a infraestructura municipal.

# 2. Metodología de Evaluación de Riesgos

Probabilidad (P): Alta=3, Media=2, Baja=1
Impacto (I): Alto=3, Medio=2, Bajo=1
Nivel de Riesgo (NR = P × I)

# 3. Registro de Riesgos (Risk Log)

| Código | R-01 |
| --- | --- |
| Tipo | Administrativo / Político |
| Probabilidad | Media (2) |
| Impacto | Alto (3) |
| Nivel de Riesgo | 6 (ALTO) |
| Descripción | Falta de aprobación del Concejo Municipal. |
| Mitigación | Presentar informes, justificaciones y demostraciones. |
| Responsable | Corporación Municipal / Equipo Scrum |
| Estado | Abierto |

| Código | R-02 |
| --- | --- |
| Tipo | Financiero |
| Probabilidad | Media (2) |
| Impacto | Alto (3) |
| Nivel de Riesgo | 6 (ALTO) |
| Descripción | Falta de financiamiento para dominio y hosting. |
| Mitigación | Presentar costos y beneficios del proyecto. |
| Responsable | Dirección de Finanzas Municipal |
| Estado | Abierto |

| Código | R-03 |
| --- | --- |
| Tipo | Técnico |
| Probabilidad | Media (2) |
| Impacto | Medio (2) |
| Nivel de Riesgo | 4 (MEDIO) |
| Descripción | Posible pérdida de datos al migrar de local a nube. |
| Mitigación | Realizar respaldos y pruebas de migración. |
| Responsable | Developer |
| Estado | Controlado |

| Código | R-04 |
| --- | --- |
| Tipo | Operacional |
| Probabilidad | Alta (3) |
| Impacto | Medio (2) |
| Nivel de Riesgo | 6 (ALTO) |
| Descripción | Falta de soporte tras los 3 meses de marcha blanca. |
| Mitigación | Proponer contratación del equipo Scrum. |
| Responsable | Corporación Municipal |
| Estado | Abierto |

| Código | R-05 |
| --- | --- |
| Tipo | Técnico |
| Probabilidad | Media (2) |
| Impacto | Alto (3) |
| Nivel de Riesgo | 6 (ALTO) |
| Descripción | Errores con alta carga de usuarios en producción. |
| Mitigación | Pruebas de estrés y monitoreo. |
| Responsable | Developer |
| Estado | En preparación |

| Código | R-06 |
| --- | --- |
| Tipo | Humano / Operativo |
| Probabilidad | Media (2) |
| Impacto | Bajo (1) |
| Nivel de Riesgo | 2 (BAJO) |
| Descripción | Capacitación insuficiente para usuarios finales. |
| Mitigación | Manual, capacitaciones presenciales/virtuales. |
| Responsable | Product Owner |
| Estado | Controlado |

| Código | R-07 |
| --- | --- |
| Tipo | Seguridad |
| Probabilidad | Baja (1) |
| Impacto | Alto (3) |
| Nivel de Riesgo | 3 (MEDIO) |
| Descripción | Accesos indebidos a datos sensibles. |
| Mitigación | JWT, bcrypt, control de roles, monitoreo. |
| Responsable | Developer |
| Estado | Controlado |

| Código | R-08 |
| --- | --- |
| Tipo | Operativo |
| Probabilidad | Baja (1) |
| Impacto | Medio (2) |
| Nivel de Riesgo | 2 (BAJO) |
| Descripción | Pérdida de datos por uso indebido del sistema. |
| Mitigación | Backups, control de roles, restricciones. |
| Responsable | Administrador del sistema |
| Estado | Controlado |

# 4. Matriz de Riesgos (Resumen)

| Código | Riesgo | P | I | NR | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | No aprobación municipal | 2 | 3 | 6 | ALTO | Presentaciones y justificación |
| R-02 | Falta de financiamiento | 2 | 3 | 6 | ALTO | Justificación técnica/económica |
| R-03 | Pérdida de datos migración | 2 | 2 | 4 | MEDIO | Backups + pruebas |
| R-04 | Falta de soporte | 3 | 2 | 6 | ALTO | Propuesta de contratación |
| R-05 | Fallos con carga | 2 | 3 | 6 | ALTO | Pruebas de estrés |
| R-06 | Capacitación insuficiente | 2 | 1 | 2 | BAJO | Capacitaciones |
| R-07 | Accesos indebidos | 1 | 3 | 3 | MEDIO | Seguridad estricta |
| R-08 | Pérdida de datos | 1 | 2 | 2 | BAJO | Permisos rígidos |

# 5. Conclusión

El proyecto CONNECT-CEA presenta riesgos controlables, con acciones claras para mitigación y monitoreo permanente.